주식 데몬 시스템 설계 회의록

코인/주식 병행 구조 + 작업 순서 확정

작성일: 2026. 3. 31.

# 1. 핵심 설계 원칙

- CPU 절약: 데몬은 필요할 때만 살고 불필요할 때 완전 킬

- 구조 단순화: 코인/주식 별도 디렉토리로 분리

- 부활 데몬 1마리가 코인 + 주식 전부 담당 (업그레이드)

- 장중/장후 온오프는 전문 데몬이 담당 (크론 아님)

- 확실한 실행: 실패 시 재시도, 생존/사망 확인까지 책임

# 2. 디렉토리 구조

/daemon/

├── coin/                ← A: 코인 (기존 Bybit 구조)

│   └── bybit_collection/

├── stock/               ← B: 주식 (신규)

│   ├── 장중/            ← 장중 전용 데몬들

│   └── 장후/            ← 장후 전용 데몬들

├── revival/             ← 부활 데몬 (코인+주식 공통)

└── master/              ← 전문 데몬 (단발 작업 통합)

- 코인/주식 파일 및 디렉토리 완전 분리

- 기존 코인 데몬 재사용 가능하면 그대로 활용

- 재사용 불가능한 부분만 별도 디렉토리에 신규 생성

# 3. 부활 데몬 업그레이드

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기존 역할 | 코인 데몬 전체 부활 |
| 업그레이드 | 코인 + 주식 데몬 전체 부활 |
| 제외 기능 | 디렉토리 단위로 부활 제외 설정 |
| 제외 방식 | 설정에 디렉토리 경로 등록 → 해당 디렉토리 스킵 |
| 확장 방법 | 제외 디렉토리 추가/삭제만으로 관리 (별도 설정 불필요) |

- 장중 데몬 제외 등록 → 부활 데몬이 장중 데몬 안 살림

- 장중 데몬 제외 해제 → 부활 데몬이 장중 데몬 살림

# 4. 전문 데몬 (Master Daemon)

## 4-1. 역할

- 수십 개의 단발 작업을 순차적으로 처리하는 통합 데몬

- 크론 단발 대신 데몬이 실패 확인 + 재시도 + 성공까지 책임

- 장중/장후 온오프 트리거도 전문 데몬이 담당

## 4-2. 포함 작업 목록

- data.go.kr 전종목 일봉 수집 (하루 1회, 3,000콜 사용)

- 주/월/분기/년봉 → MariaDB 연산으로 자동 생성

- 09:00 감지 → 장중 데몬 제외 해제 → 부활 데몬이 살림

- 15:30 감지 → 장중 데몬 제외 등록 + 킬 → 부활 데몬이 안 살림

- 기타 단발 작업들 순차 처리

## 4-3. data.go.kr 수집 전략

| 항목 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 일 한도 | 10,000콜 |  |
| 전종목 일봉 | 3,000콜 | 3,000종목 기준 |
| 여유 콜 | 7,000콜 | 넉넉함 |
| 최초 수집 | 히스토리 전체 1회 풀 수집 |  |
| 이후 매일 | 당일 봉 1개만 추가 |  |
| 주/월/분기/년봉 | MariaDB 연산 생성 | 추가 콜 없음 |

# 5. 코인 vs 주식 구조 비교

| 항목 | 코인 (Bybit) | 주식 (한투) |
| --- | --- | --- |
| 운영 시간 | 24시간 상시 | 장중 / 장후 투트랙 |
| WebSocket | 상시 | 장중 전용 |
| REST | 상시 17콜 | 장중 2콜 / 장후 20콜 |
| 부활 데몬 | 24시간 상시 | 공통 부활 데몬 활용 |
| 온오프 | 없음 | 전문 데몬이 시간 감지 |
| 디렉토리 | coin/ | stock/ |

# 6. 작업 순서 (확정)

| 순서 | 작업 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기본 수집 데몬 | 테이블에 값 박기 / 테스트용 / 장중·장후 안 따짐 / 수동 온오프 |
| 2 | 킬 데몬 | 좀비/중복 처리 / 50초 갱신 없으면 킬 |
| 3 | 부활 데몬 연동 | 기존 코인 부활 데몬 확장 / 디렉토리 단위 제외 기능 추가 |
| 4 | 모니터링 페이지 | DB + PID 상태 / 갱신 주기 / 수동 킬 / 킬러 데몬 ON/OFF |
| 5 | 추가 데몬들 | 하나씩 붙이기 |
| 6 | 전문 데몬 | 단발 작업 통합 / data.go.kr 수집 |
| 7 | 장중/장후 전환 | 전문 데몬에서 시간 감지 처리 |
| 8 | 매매 데몬 | 데이터/기타 전제조건 완료 후 마지막 |

# 7. 1번 작업 시작 조건

- 장중/장후 구분 안 함

- 수동으로 켜고 끄기

- 테이블 날리고 새로 박기 반복 테스트

- 테스트 완료 후 킬 데몬 → 부활 데몬 순서로 붙이기

# 8. 미확정 / 추후 논의

- daemon_record 테이블 컬럼 구조 확정 필요

- 부활 데몬 제외 설정 방식 (DB 설정 vs 파일 설정)

- 전문 데몬 작업 목록 전체 확정

- 모니터링 페이지 상세 항목 확정