주식 데몬 자동매매 시스템

작업 완료 현황 및 다음 작업 계획

# 1. 오늘 완료 작업

| 순서 | 파일명 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | daemon_stock_Ticker_0100.php | 데몬 몸통 - 상주 루프 (sleep 5초) | 완료 ✅ |
| 2 | stock_total_env.php | 환경기 - 그누보드 종목 로드, API키, 120개씩 묶음(unit_packs) | 완료 ✅ |
| 3 | stock_total_striker_ws.php | 타격기 - unit_packs 순차 타격, 세트마다 소켓 열고 닫기 | 완료 ✅ |
| 4 | 그누보드 업데이트 스킨 | 종목 수정시 데몬 킬 코드 추가 (pkill -f daemon_stock_Ticker_0100.php) | 완료 ✅ |

# 2. 확정된 시스템 구조

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 데몬 구조 | 몸통(상주루프) → 환경기(루프밖 1회) → 타격기(루프안 반복) |
| 섹션 할당 | 3섹션 사용 / 1섹션당 40종목 / 총 120종목 동시 처리 |
| 종목 묶음 | 그누보드 전체 종목을 120개씩 array_chunk → unit_packs 배열 |
| 타격 방식 | unit_packs foreach 순차 타격 / 세트간 1초 휴식 |
| 소켓 방식 | 세트마다 소켓 열고 닫기 (데이터 섞임 방지) |
| DB 박기 | stck_shrn_iscd (종목코드) + stck_prpr (현재가) + wr_datetime |
| 데몬 부활 | 부활 데몬이 /DATA/UPBIT/ 하위 daemon_*.php 재귀 감시 |
| 종목 갱신 | 그누보드 수정 → 스킨에서 데몬 킬 → 부활 데몬이 재시작 |
| 제외 처리 | OFF_ 파일/디렉토리 존재시 해당 디렉토리 부활 제외 |

# 3. 실행 확인 결과

| 종목코드 | 현재가 | 갱신시각 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 005930 (삼성전자) | 204,250 | 2026-04-09 12:44:37 | 완료 ✅ |
| 005930 (삼성전자) | 204,000 | 2026-04-09 12:45:14 | 갱신 확인 ✅ |

# 4. 다음 작업 계획

| 순서 | 작업 | 내용 | 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 타격기 컬럼 추가 | prdy_vrss, prdy_ctrt, acml_vol 등 추가 박기 | stock_total_striker_ws.php |
| 2 | 부활 데몬 경로 수정 | $DAEMON_DIR 경로를 /DATA/UPBIT/ 로 변경 | 부활 데몬 파일 |
| 3 | 모니터링 툴 경로 수정 | $DAEMON_DIR 경로 통합 또는 분리 정리 | 모니터링 파일 |
| 4 | 몸통 sleep 조정 | 현재 sleep(5) → 필요시 sleep(1) 변경 검토 | daemon_stock_Ticker_0100.php |
| 5 | 종목 추가 테스트 | 그누보드에 복수 종목 추가 후 묶음 동작 확인 | 그누보드 |

# 5. 참고 메모

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데몬 파일 경로 | /home/www/DATA/UPBIT/daemon_stock/daemon_stock_Ticker_0100.php (예시) |
| 그누보드 테이블 | g5_write_daemon_kind_stock / 컬럼: wr_subject (종목코드), x2_run (작동여부) |
| 데이터 테이블 | daemon_stock_Ticker_0100 / 주식 DB |
| 웹소켓 URL | tcp://ops.koreainvestment.com:21000 |
| Approval Key 캐시 | /tmp/kis_ws_approval.json (24시간 캐시) |
| TR_ID | H0STCNT0 (주식 현재가 실시간) |